AMŐBA Scrum dokumentáció

Sprint adatok

- Sprint időszak: 2025. január 27. – 2025. március 5.

- Sprint hossza: 5 hét

- Sprint cél: A követelményeknek megfelelő működő Amőba játék elkészítése

A sprint alatt a cél nem változott, kizárólag a megvalósítás technikai részletei módosultak.

Sprint cél

A következő funkciók teljes implementálása:

Kötelező funkciók

- 30×30 (900 mezős) négyzetes pálya

- Aktuális játékos/szimbólum kijelzése

- Üres mezőre kattintás → szimbólum megjelenik

- Nem üres mezőre kattintás → nincs változás

- Győzelemvizsgálat:

  - vízszintes

  - függőleges

  - átlós (2 irány)

  - 5 egymás melletti azonos szimbólum

- Megfelelő form design (ablakcím, elrendezés)

Extra funkciók

- Állítható pályaméret

- Játékosnév kiírása

- Győzelem kiemelése

- Kezdőjátékos beállítása (véletlen vagy választható)

- Maximum 10 lerakott jel játékosonként

Sprint Planning

Mit valósítunk meg?

- 30×30-as dinamikus játéktábla létrehozása

- Kattintáskezelő esemény implementálása

- Szimbólumváltás logika

- Győzelemvizsgáló algoritmus

- Extra funkciók implementálása

- Dizájn kialakítása

Hogyan valósítjuk meg?

- PictureBox[,] kétdimenziós tömb használata

- Eseményvezérelt programozás

- Négy irányú ellenőrző algoritmus:

  - (1,0) vízszintes

  - (0,1) függőleges

  - (1,1) átló

  - (1,-1) átló

- Nincs var használat

- Strukturált, jól tagolt metódusok

Daily Scrum

Napi rövid egyeztetés során:

- Előző napi haladás áttekintése

- Aktuális feladat meghatározása

- Hibák és akadályok megbeszélése

Sprint Review

A sprint végére elkészült:

30×30 pálya
Szimbólumváltás működik
Győzelemvizsgálat működik minden irányban
Nem üres mező nem írható felül
Győztes kiemelése
Extra funkciók implementálva

termék működőképes és tesztelt.

Sprint Retrospektív

Ami jól ment:

- Győzelemvizsgáló algoritmus

- Dinamikus pályagenerálás

- Extra funkciók integrálása

Nehézségek:

- Átlós ellenőrzés logikai hibái

- 10 darabos limit kezelése

- Győzelem kiemelésének vizuális megoldása

2. Fejlesztési dokumentáció

Projekt cél

Egy Windows Forms alapú Amőba játék készítése, amely megfelel a kötelező és extra követelményeknek.

Rendszerkövetelmények

- .NET 8.0 Windows

- Windows Forms

- Visual Studio

Program felépítése

Fő modulok és osztályok

- Program.cs
Az alkalmazás belépési pontja.
Itt történik az alkalmazás inicializálása és a fő űrlap indítása.

- Form1.cs (+ Designer)
A kezdő / beállító felület.
Itt adható meg:

  - pályaméret (alap: 30×30)

  - szükséges kijövés (3–30)

  - kezdő játékos

  - maximális lerakott jel

  - játékosnevek

- jatekter1.cs (+ Designer)
A játék fő logikai és vizuális része:

  - 30×30-as (vagy beállított méretű) pálya létrehozása

  - kattintáskezelés

  - szimbólum kirajzolása

  - nem üres mező figyelmen kívül hagyása

  - győzelemvizsgálat (vízszintes, függőleges, 2 átló)

  - pontszám növelése

  - max lerakott jel kezelése

- skinek.cs (+ Designer)
Játékos testreszabás:

  - név megadása

  - szimbólum kiválasztása

  - megjelenési beállítások

- img/
A játék grafikus elemei (szimbólumok).

Játéktábla

- 30×30 mező

- 900 darab PictureBox

- Kétdimenziós tömbben tárolva

Működés

1. Kattintás

Ha a mező üres:

- Megjelenik az aktuális szimbólum

- Nő a lerakott elemek száma

- Győzelemellenőrzés lefut

- Játékosváltás történik

Ha a mező nem üres:

- Nem történik semmi

Győzelemvizsgálat algoritmus

Minden lerakás után ellenőrizzük:

- vízszintes irány

- függőleges irány

- bal felső → jobb alsó átló

- jobb felső → bal alsó átló

Ha 5 egymás melletti azonos szimbólum található → győzelem.

Extra funkciók működése

Állítható pályaméret

A tábla mérete paraméter alapján generálódik.

Játékosnév

A játékos neve Label komponensben jelenik meg.

Győzelem kiemelése

A győztes sor színezve jelenik meg.

Kezdőjátékos

- Véletlen választás

- Vagy beállított kezdő

Maximum 5 lerakás (állítható)

Számláló figyeli, hogy egy játékos maximum 10 mezőt használhat.

Munkamegosztás

- Minden csapattag részt vett a kódolásban

- Minden csapattag ismeri a teljes alap program működését

- Nincs var használat a projektben